|  | Российская Федерация Республика Карелия Администрация Кривопорожского сельского поселения Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |
| --- | --- | --- |

28 ноября 2022                                                                                                                         №40-р

Об изменении существенных условий контракта от 31 октября 2022 года № 1 аэф-22 на приобретение объектов недвижимого имущества для реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда

В соответствии с частью 65.1. статьи 112 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  на основании  соглашения о предоставлении  из бюджета Кемского муниципального района бюджету Кривопорожского сельского поселения субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2023 годы и доведенных лимитов бюджетных обязательств,

1.Допустить изменения существенных условий контракта от 31 октября 2022 года № 1 аэф-22 на приобретение объектов недвижимого имущества для реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда  (Идентификационный код закупки 223100200564810020100100020026810412) в части  изменений условий расчётов по контракту:

В 2022 году:

-  авансовый платеж в размере до 90 процентов суммы муниципального контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, что составляет 3 266 900,00 руб. (три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот руб.00 коп.), в том числе за счёт Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3 234 300,00 руб. (три миллиона двести  тридцать четыре тысячи триста рублей 00 коп.), за счёт средств бюджета Республики Карелия – 32 600,00 руб. (тридцать две тысячи шестьсот рублей 00 коп.), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком справки о степени готовности объекта жилищного строительства от 10% на основании счета, выставленного Поставщиком.

В 2023 году:

- окончательный расчет в размере 369986,20 руб. (триста шестьдесят девять  тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей 20 копеек), в том числе за счёт Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 366 286,34 руб. (триста шестьдесят шесть тысяч   двести восемьдесят шесть  рублей 34 копейки), за счёт средств бюджета Республики Карелия -  3699,86 руб. (три тысячи  шестьсот девяносто девять рублей 86 коп.),  производится на основании Акта приема-передачи Квартиры и счета, выставленного Поставщиком, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня государственной регистрации перехода Заказчику права собственности на Квартиры в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия в установленном законодательством порядке в 2023 году.

Окончательный расчет осуществляется на основании стоимости принятых по актам приема-передачи Квартиры, уменьшенной на сумму ранее выплаченных Заказчиком платежей, а также уменьшенной на сумму неустоек (при их наличии), требование о выплате которых направлено Заказчиком Поставщику, но не оплаченных Поставщиком».

Глава Кривопорожского сельского поселения                                                   Е.М. Семенова